Arqaamy ERP System

حزمة التأسيس الرسمية لبناء النظام

الرؤية • الموديولات • قاعدة البيانات • المحاسبة • الصلاحيات • مرجع UI/UX

| Arqaamy ERP System | اسم المشروع |
| --- | --- |
| نظام ERP متعدد الشركات لقطاع السياحة والحسابات | النشاط |
| Starter Build Package | النسخة |
| العربية مع دعم كامل للإنجليزية وLTR/RTL | اللغة الافتراضية |

- ملخص تنفيذي

هذا المستند هو المرجع التنفيذي الأساسي للبدء الفعلي في بناء نظام Arqaamy ERP System.

يعتمد النظام على مبدأ Multi-company مع عزل كامل للبيانات حسب الشركة، وفصل واضح بين التشغيل اليومي والقيود المحاسبية عبر محرك ترحيل موحد.

تم اعتماد هذا الملف مع ملفات SQL المرفقة ليكون نقطة الانطلاق الرسمية للتطوير.

- الملفات المرفقة في الحزمة

| الملف | الغرض | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| 01_arqaamy_core_schema.sql | مخطط قاعدة البيانات الأساسي | جاهز للبدء على MySQL 8 |
| 02_seed_system_lookups.sql | القواميس المرجعية | حالات وطرق السداد وأنواع الصيانة وغيرها |
| 03_seed_default_coa_and_setup.sql | شجرة الحسابات الافتراضية | يشمل عملات ودفاتر يومية وخزنة وبنك |
| 04_seed_accounting_settings_mapping.sql | ربط الحسابات الافتراضية | يربط الترحيل بالحسابات |
| README_ARQAAMY_STARTER_PACKAGE.md | تعليمات التشغيل | خطوات الترتيب المقترح |

- الرؤية المعتمدة للنظام

النظام منصة ERP متخصصة في إدارة الأنشطة السياحية والمالية والإدارية، وتغطي الحسابات، الموارد البشرية، الأسطول، الفنادق، الرحلات، الحج والعمرة، العملاء، الإشعارات، وإعدادات الشركة.

كل شركة تعمل داخل بيئة مستقلة، مع شجرة حسابات مستقلة، عملة أساسية مستقلة، مستخدمين مستقلين، صلاحيات مستقلة، ومرفقات وتقارير مستقلة

.

- . المحاور الأساسية للنظام

Multi-company isolation

Flexible operational workflow

Centralized controlled accounting

Fine-grained permissions

Full traceability and auditability

- . خريطة الموديولات الرئيسية

| الوصف | الموديول |
| --- | --- |
| مؤشرات تشغيلية وإدارية | لوحة التحكم |
| شجرة الحسابات، الوارد والمنصرف، الترحيل، التقارير المالية | الحسابات |
| الموظفون، الحضور، الرواتب، العهد، التبرعات، المهام | الموارد البشرية |
| الأصول، الإهلاك، المشتريات والجرد | الأصول والمخازن |
| الأنواع، الأسطول، الليموزين، التأجير، الصيانة، التوقف | إدارة الأسطول |
| الغرف، الحجوزات، التحصيلات، التقارير | الفنادق |
| تعريف الرحلات، الحجوزات، التحصيلات | الرحلات |
| تعريف الرحلات، الحجوزات، التحصيلات | الطيران |
| الباقات، الحجوزات، التحصيلات، الخدمات | الحج والعمرة |
| الملفات الأساسية وكشوف الحساب | العملاء والموردون |
| الشركة، الصلاحيات، العملات، النسخ الاحتياطية، التنبيهات | الإعدادات والإشعارات |

- قاعدة البيانات - الهيكل التنفيذي

تم بناء قاعدة البيانات على أساس قاعدة بيانات واحدة تحتوي على company_id في جميع الجداول المهمة.

الربط بين التشغيل والمحاسبة يعتمد على جدول financial_transactions كطبقة وسيطة قبل إنشاء القيد اليومي.

العلاقات polymorphic مثل attachments و audit_logs و financial_transactions تُدار من طبقة التطبيق.

- . المحرك المحاسبي

كل مستند تشغيلي ينشئ Source Document ثم Financial Transaction ثم Journal Entry عبر محرك ترحيل موحد.

لا يتم إنشاء القيود من الصفحات التشغيلية مباشرة.

أي مستند Posted لا يعدل ولا يحذف إلا بعد Unpost بواسطة مستخدم مخول.

- . شجرة الحسابات المعتمدة

تم اعتماد شجرة حسابات هرمية تغطي الأصول والخصوم وحقوق الملكية والإيرادات والتكاليف والمصروفات، مع تخصيص حسابات تفصيلية للسيارات والفنادق والرحلات والحج والعمرة.

يتم إنشاء الحسابات الافتراضية وربطها بالإعدادات المحاسبية عبر ملفي seed الافتراضيين داخل الحزمة.

- . نظام الصلاحيات

يعتمد النظام على RBAC مع دعم Direct User Overrides، وعلى مستويات: المنصة، الشركة، القسم، الصفحة، العملية، ونطاق البيانات.

تم اعتماد قواعد واضحة لـ edit_own / edit_all و delete_own / delete_all و post / unpost.

- . مرجع UI/UX المعتمد

تم اعتماد نمط الواجهة الحالي المرسل في المحادثة كمرجع رسمي للنظام.

العناصر القياسية المعتمدة: Sidebar, Topbar, Cards, Tables, Action Buttons, Searchable Select, Modern Date Picker, Tree UI, Responsive Mobile Behavior, Light/Dark themes.

- . خطوات البدء المقترحة

تنفيذ ملف schema.

إضافة أول شركة وOwner.

تشغيل ملفات الـ seed للقواميس وشجرة الحسابات والإعدادات المحاسبية.

بناء طبقة auth والصلاحيات.

بناء layout العام وفق UI/UX المرجعي.

بدء تنفيذ الموديولات حسب ترتيب الأولويات.

- . توصية التنفيذ

أفضل مسار تقني للبداية هو Laravel + MySQL 8 + Bootstrap 5 RTL + modular architecture.

بعد تحميل هذه الحزمة، يمكن تحويل ملفات SQL إلى migrations وseeders ثم البدء في صفحات النظام خطوة بخطوة.

- . ترتيب بناء النظام المقترح

المرحلة 1: الشركات، المستخدمون، الصلاحيات، القواميس، الـ Layout العام.

المرحلة 2: العملات، الحسابات، الإعدادات المحاسبية، الترحيل، القيود اليومية.

المرحلة 3: العملاء، الموردون، الفواتير، القبض، الصرف، الوارد والمنصرف.

المرحلة 4: الموارد البشرية، العهد، الرواتب، التبرعات، المهام.

المرحلة 5: الأصول والإهلاك.

المرحلة 6: الأسطول والليموزين والتأجير والصيانة.

المرحلة 7: الفنادق، الرحلات، الحج والعمرة، التقارير النهائية.

- . ملاحظات استخدام مهمة

قبل تشغيل ملفات الـ seed غيّر قيمة @company_id إلى رقم الشركة الفعلي.

يفضل تحويل هذه الملفات إلى migrations وseeders داخل المشروع بدل الاعتماد عليها مباشرة في الإنتاج.

الملفات المرفقة تمثل قاعدة بناء قوية، لكن واجهة النظام وطبقة الأعمال والصلاحيات التطبيقية ما زالت تحتاج تنفيذ داخل الكود.

يجب مراجعة الترحيل المحاسبي، النسخ الاحتياطية، والأمان قبل الإطلاق الفعلي.